# PRD: 贵州旅游景点问答助手 — 代码架构重构

# Problem Statement

贵州旅游景点问答助手是一个功能完整的全栈 Web 应用（Flask + SQLite + 前端），但在代码架构层面存在以下问题：

main.py 是上帝模块 — 473 行代码，20+ 个路由全堆在一个文件里，页面渲染、景点 API、路线 API、收藏 API、统计 API、数据库访问和应用初始化混在一起。修改任何一个功能都要在大文件中来回跳转。

数据库访问散乱 — get_db() 在 main.py、admin.py 中各写了一遍，rag_qa.py 又自己 sqlite3.connect()，database.py 的 4 个函数每个都独立打开/关闭连接。没有统一的连接生命周期管理，无法用内存数据库做测试。

问答系统职责过重 — rag_qa.py 一个 500 行的类同时负责数据加载、TF-IDF 索引构建、向量检索、意图识别和回答生成。_generate_answer() 是 180 行的 if-elif 链，新增意图需要修改三个方法。

硬编码问题 — 路线数据硬编码在 database.py 的 Python 代码中（80 行字典），城市列表在多处重复定义，统计逻辑在 main.py 和 admin.py 各写一遍且地区列表不一致。

零测试覆盖 — 没有任何单元测试或集成测试，重构风险高，改代码全靠手动验证。

# Solution

按照架构审查报告中的优先级，对代码库进行四阶段重构：

提取统一的数据库访问层（db.py）

将 main.py 拆分为多个 Flask Blueprint

将 rag_qa.py 拆分为搜索、意图识别、回答生成三个独立模块

修复硬编码、添加单元测试

重构后保持所有外部接口不变（API 路径、请求/响应格式），确保功能零回归。

# User Stories

作为开发者，我希望数据库连接统一管理，这样我不用在每个模块里重复写 get_db() 和 conn.close()

作为开发者，我希望用 :memory: SQLite 做测试，这样测试不依赖真实数据库文件

作为开发者，我希望 main.py 只负责应用初始化和 Blueprint 注册，这样我能快速找到任何功能的代码

作为开发者，我希望页面路由、景点 API、路线 API、收藏 API、统计 API 各自独立一个文件，这样修改一个功能不会影响其他功能

作为开发者，我希望搜索、意图识别、回答生成各自独立，这样可以单独测试每个环节

作为开发者，我希望新增意图只需改两个文件（关键词 + 模板），而不是在 180 行的 if-elif 链中找位置

作为开发者，我希望路线数据存在 JSON 文件中，这样非技术人员也能编辑

作为开发者，我希望有单元测试覆盖核心逻辑，这样重构时有信心不会破坏功能

作为开发者，我希望城市列表和统计地区列表只定义一次，这样添加新地区不用改多个文件

作为开发者，我希望问答系统的对外接口（RAGQuestionAnswer）保持不变，这样 main.py 不需要大改

作为用户，我希望重构后问答功能完全正常，回答质量和之前一致

作为用户，我希望重构后所有页面（主页、地图、可视化、景点详情）正常显示

作为用户，我希望重构后管理后台的 CRUD 功能正常

作为开发者，我希望 db.py 提供上下文管理器，这样数据库连接自动关闭，不会泄漏

作为开发者，我希望 db.py 提供 execute_query() 和 execute_write() 便捷函数，这样简单查询不用写 try/finally

作为开发者，我希望 SearchIndex 类的接口清晰（build + search），这样以后可以替换为 BM25 或向量检索

作为开发者，我希望 IntentClassifier 的关键词定义和检测逻辑分离，这样可以独立扩展

作为开发者，我希望 AnswerGenerator 接收 restaurants 和 travel_tips 作为依赖注入，这样测试时可以用 mock 数据

作为开发者，我希望每个 Blueprint 的路由函数不超过 7 个，这样每个文件保持在可读范围内

作为开发者，我希望 database.py 的 import_routes() 从 JSON 文件加载，这样路线数据和景点数据的管理方式一致

# Implementation Decisions

## 模块 1: db.py — 统一数据库访问层

提供 get_db() 函数，返回设置了 row_factory=sqlite3.Row 和 PRAGMA foreign_keys=ON 的连接

提供 DatabaseContext 上下文管理器，自动处理 commit/rollback 和 close

提供 execute_query(sql, params, fetch_one) 便捷函数，一行代码完成查询

提供 execute_write(sql, params) 便捷函数，一行代码完成写操作

提供 with_db(query_fn) 辅助函数，接收一个 (conn) -> result 函数

所有模块通过 app.db 获取连接，不再自行管理连接生命周期

## 模块 2: app/routes/ — Blueprint 拆分

pages_bp — 5 个页面路由（/, /visualization, /map, /attraction/:id, /test-themes）

attractions_bp — 7 个景点 API 端点（列表、详情、分类、地区、搜索、热门、免费、坐标）

route_bp — 3 个路线 API 端点（列表、详情、推荐）

favorites_bp — 3 个收藏 API 端点（查询、添加、删除）

stats_bp — 1 个统计 API 端点，地区列表 REGIONS 作为模块级常量定义

/api/chat 保留在 main.py 中（依赖全局 qa_system 实例）

main.py 变为 app factory 模式（create_app 函数），约 80 行

## 模块 3: app/qa/ — 问答系统拆分

SearchIndex — 负责 TF-IDF 索引构建和余弦相似度检索

接口: build(attractions) → (vocab_size, doc_count), search(query, top_k) → [(score, attr)]

停用词和索引字段作为类常量定义

IntentClassifier — 负责意图识别

接口: detect_intent(query) → intent_str, match_city(address) → city_str

INTENTS 字典和 CITIES 列表作为模块级常量

新增意图只需在 INTENTS 字典中加一行

AnswerGenerator — 负责回答生成

接口: generate(query, intent, results) → answer_str, generate_suggestions(query, results) → [str]

接收 restaurants 和 travel_tips 作为构造函数参数（依赖注入）

每个意图对应一个私有方法 _gen_xxx()

RAGQuestionAnswer（门面）— 组合三个子模块，对外接口保持不变

answer_question(query) → {answer, attractions, suggestions}

## 模块 4: data/routes.json — 路线数据外置

8 条路线数据从 database.py 的 Python 字典提取为 JSON 文件

import_routes() 改为从 data/routes.json 加载

管理后台添加的路线仍存数据库，重启不丢失已有数据（JSON 只是初始数据源）

## 接口兼容性

所有 API 端点路径不变

所有请求/响应格式不变

RAGQuestionAnswer.answer_question() 返回值结构不变

run.py 的导入和调用方式不变

# Testing Decisions

## 测试原则

只测试外部行为，不测试实现细节

测试通过公开接口驱动，不访问私有属性

使用 pytest 框架，测试文件放在 tests/ 目录

使用内存数据库（:memory:）避免依赖文件系统

## 测试覆盖

| 测试文件 | 测试数量 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| test_intent.py | 15 | 所有 15 种意图的关键词匹配、城市匹配 |
| test_search.py | 9 | 索引构建、按名称/描述/类别搜索、分词和余弦相似度 |
| test_generator.py | 15 | 所有意图的回答生成、单个/多个景点、追问建议 |
| test_db.py | 若干 | DatabaseContext 上下文管理器、内存数据库操作、唯一约束 |

## 运行方式

python -m pytest tests/ -v

# Out of Scope

前端代码重构 — CSS、JavaScript、HTML 模板不在本次范围内

数据库 schema 变更 — 表结构保持不变

新增功能 — 本次只重构，不添加新的业务功能

性能优化 — TF-IDF 索引的性能不在本次范围内

部署配置 — Docker、WSGI 服务器配置不在本次范围内

admin.py 深度重构 — admin.py 已通过 db.py 统一了数据库访问，但其 CRUD 路由未拆分为独立 Blueprint

database.py 类封装 — database.py 仍保持函数式风格，未改为 Database 类

# Further Notes

## 重构顺序依赖

| 步骤 | 内容 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | db.py | 基础，其他模块依赖 |
| Step 2 | Blueprint 拆分 | 依赖 db.py |
| Step 3 | qa 拆分 | 独立于 Step 2 |
| Step 4 | 硬编码修复 | 依赖 Step 2 的 stats.py |
| Step 5 | 测试 | 依赖 Step 3 的模块化 |

## 后续改进方向（不在本次 PRD 范围内）

将 database.py 改为 Database 类封装（架构报告 Candidate 4）

admin.py 的 CRUD 路由也拆分为独立 Blueprint

添加 Flask test_client 的 API 集成测试

添加 logging 替代 print() 语句

管理后台路线数据支持持久化